TAP - Termo de Abertura de Projeto

Versão <1.0>

EC - ÉpCafé
Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
30/08/2023	1.0	Criação do Termo	Leticia Sousa da Silva

SUMÁRIO

# Introdução
Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura do projeto ÉpCafé.
## Referências
Não foram referenciados documentos externos até a presente versão deste documento.
# Objetivos do Projeto
Desenvolver as funções de lançamento de outras despesas de custeio e relatório para o projeto de gerenciamento de cafeeiras, ÉpCafé.
# SOLICITANTE
Edson Murakami, responsável pelo projeto ÉpCafé e professor titular das disciplinas de Linguagem de Programação II e Engenharia de Software I.
# Premissas

A infra-estrutura de comunicação da Empresa com o professor Edson Murakami estará plenamente operacional para início do projeto.
# Restrições
O prazo para entrega do projeto é 29/11/2023 (pré-fixado). Deve ser um projeto em Java.
## Requisitos Regulamentares e Estatutários

Inexistem requisitos estatuários
# Escopo
- Lançamento de outras despesas de custeio e relatórios no sistema;
- Será utilizado a Arquitetura MVC.

## Exclusões do escopo do projeto
Não será criado Glossário para essa versão.
# Envolvidos no Projeto
## Equipe Técnica

Nome	Função/Papel	Alocação no Projeto
André Luiz Ferrari de Arruda	Product Owner	Durante todo o projeto
Henry Sant’Ana Lomba	Desenvolvedor	Durante todo o projeto
Leticia Sousa da Silva	Scrum Master	Durante todo o projeto
Lucas Ricardo Rosa	Desenvolvedor	Durante todo o projeto

## Equipe do Cliente

Nome	Função/Papel	Área/Departamento	Telefone/E-Mail

## Infra-Estrutura
Criação do Ambiente na IDE Eclipse, utilizando-se framework Spring, MySQL, Servlet, Hibernate, Lombok.
# Riscos iniciais
O risco analisado é a possibilidade do atraso na entrega da funcionalidade.
# EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO
A expectativa do início de desenvolvimento está entre a semana de 13/09/2023 e 20/09/2023.
# custos iniciais estimados
As horas de dedicação dos membros da equipe ao projeto.
# observações

Salto, 13 de Setembro de 2023

Leticia Sousa da Silva / Responsável Técnico
Edson Murakami / Responsável do Cliente