Guia de Implantação

Versão 1.0

Grupo 2 - ÉpCafé
Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
08/11/2023	1.0	Criação do Documento	Leticia Sousa da Silva, Henry Sant’Ana Lomba

SUMÁRIO

# Introdução
Este guia fornecerá orientações passo a passo para garantir uma implantação bem-sucedida do nosso sistema de gerenciamento de fazendas. Desde a configuração inicial até a integração eficiente de dados, nos preocupamos em tornar a implantação do ÉpCafé uma experiência suave e eficaz.

## Referências
1.1.1 – Roteiro de Testes
1.1.2 – Manual do Usuário
# Planejamento de Implantação
O planejamento de implantação do ÉpCafé é uma etapa crucial para garantir uma transição suave e eficiente para os usuários. Inicialmente, na fase de planejamento, identificamos os stakeholders e suas responsabilidades, definimos metas específicas e estabelecemos prazos para a implementação. Realizamos uma análise de requisitos para garantir que todos os recursos necessários estejam disponíveis e preparamos os dados essenciais para uma configuração inicial eficiente.

Durante a configuração inicial, acessamos a plataforma usando o tenant_id associado à fazenda, preenchemos o perfil da fazenda com informações básicas, configuramos usuários e definimos suas permissões. Além disso, procedemos com o desenvolvimento e integrações, se aplicável, garantindo testes rigorosos para garantir a sincronização correta de dados.

Os testes iniciais são cruciais para verificar a precisão dos dados inseridos, identificando e corrigindo possíveis problemas de configuração ou integração. Iniciamos a implementação gradual do ÉpCafé em uma escala reduzida, monitorando continuamente o desempenho do sistema e realizando ajustes conforme necessário.

O treinamento de usuários é uma etapa essencial, com disponibilização de material de treinamento, manuais e tutoriais online, além de sessões práticas para esclarecer dúvidas e oferecer suporte personalizado. A avaliação contínua, com a coleta de feedback dos usuários, nos permite ajustar o sistema e garantir a satisfação do usuário.

Empacotamos as versões finais do sistema e da documentação, otimizando todas as configurações para o ambiente de produção, e, em seguida, realizamos a liberação oficial para utilização completa. Após a liberação, monitoramos continuamente o desempenho do sistema, identificamos e resolvemos problemas potenciais, e comunicamos proativamente qualquer atualização, melhoria ou correção aos usuários. Este processo abrangente assegura uma implantação bem-sucedida do ÉpCafé, alinhada às necessidades específicas da fazenda.
## Responsabilidades
Na preparação para a implantação do ÉpCafé, as responsabilidades são distribuídas de maneira estratégica para garantir uma transição eficiente. Abaixo, destacamos as principais responsabilidades durante essa fase crucial:

1. Gerente de Projeto:
- Coordenação geral do processo de implantação.
- Definição de metas e prazos claros.
- Supervisão das equipes envolvidas nas configurações iniciais, testes e treinamentos.

2. Equipe de desenvolvimento:
- Garantia de que o ambiente (servidores, redes) atenda aos requisitos do sistema.
- Configuração do banco de dados e integrações, se aplicável.
- Testes rigorosos para identificar e corrigir possíveis problemas técnicos.

3. Usuários-Chave:
- Participação em sessões de treinamento para compreender totalmente as funcionalidades.
- Identificação de casos de uso específicos e validação dos testes realizados.

4. Equipe de Suporte Técnico:
- Preparação de recursos de suporte, incluindo manuais e tutoriais.
- Disponibilidade para responder a dúvidas e fornecer assistência durante o treinamento e a implementação.

5. Comunicação e Gerenciamento de Mudanças:
- Estabelecimento de canais claros de comunicação para informar os usuários sobre mudanças.
- Gerenciamento de expectativas e resolução proativa de possíveis resistências à mudança.

6. Avaliação Contínua:
- Coleta de feedback dos usuários e ajustes no sistema conforme necessário.
- Manutenção de uma abordagem flexível para enfrentar desafios inesperados.

Ao distribuir responsabilidades de maneira eficaz entre esses grupos, a preparação para a implantação se torna uma colaboração coordenada, visando uma transição bem-sucedida para o ÉpCafé.

## Cronograma
 Iniciação 5% = 13/09
- Escopo e Planejamento.
Elaboração 20% = 27/09
- Definição e teste da arquitetura. Apresentar a modelagem e implementação.
Construção 60% = 15/11
- Entregas contínuas.
Transição 15% = 29/11
- Implantação em produção e testes de aceitação.

# Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO
## Ambiente
- Conexão estável à internet para acesso contínuo.
- Dispositivos compatíveis, como computadores desktop e notebooks.
## Hardware
- Computadores ou servidores compatíveis com os requisitos do sistema.
- Dispositivos de armazenamento para backup regular dos dados.
## Software

- Sistema operacional atualizado (Windows, macOS, ou Linux).
- Navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- Servidor de bancos de dados compatível (MySQL, PostgreSQL) para armazenar dados de forma segura.
- Certificado SSL para garantir a segurança das transmissões de dados.
## Pessoas

- Acesso ao suporte técnico durante o processo de implantação.
- Material de treinamento para usuários.

# ROTEIRO DE implantação
1. Planejamento Inicial:
- Identifique os principais stakeholders e suas funções.
- Defina objetivos específicos para a implantação.
2. Verificação de Requisitos:
- Garanta que o ambiente, hardware e software atendam aos requisitos do sistema.
- Certifique-se de que os dados necessários para configuração estejam prontamente disponíveis.
3. Configuração Inicial:
- Acesse a plataforma usando o tenant_id associado à sua fazenda.
- Complete o perfil da fazenda, incluindo informações básicas e áreas cultivadas.
- Configure usuários e atribua permissões de acordo com as responsabilidades.

4. Integrações (Se Aplicável):
- Configure integrações com dispositivos de monitoramento ou outros sistemas.
- Teste a sincronização de dados para garantir integração eficiente.

5. Treinamento de Usuários:
- Forneça material de treinamento detalhado.
- Realize sessões de treinamento práticas para usuários, abordando o lançamento de despesas, geração de relatórios, e navegação geral.

6. Testes Iniciais:
- Realize testes para verificar a precisão dos dados inseridos.
- Identifique e corrija eventuais problemas de configuração.

7. Implementação Gradual:
- Inicie a utilização do ÉpCafé em escala reduzida.
- Monitore e ajuste conforme necessário.

8. Avaliação Contínua:
- Colete feedback dos usuários e faça ajustes conforme necessário.
- Avalie regularmente o desempenho e a satisfação do usuário.

# Treinamento e suporte
1. Material de Treinamento:
- Disponibilize manuais do usuário e tutoriais online.
- Crie vídeos instrucionais para facilitar o aprendizado.

2. Sessões de Treinamento Presenciais/Virtuais:
- Realize sessões de treinamento interativo.
- Esclareça dúvidas e forneça orientação prática.

3. Suporte Técnico:
- Estabeleça um canal de suporte técnico para consultas e resolução de problemas.
- Ofereça tempos de resposta definidos para garantir assistência oportuna.

4. Atualizações e Melhorias:
- Informe os usuários sobre atualizações e melhorias no sistema.
- Forneça treinamento adicional para novos recursos, se necessário.